Correção Detalhada do Projeto: Régua Fácil (Equipe Matheus Pupia)

1. OBJETIVO E CONTEXTO

Pontos Fortes:

- Identifica uma dor real de mercado: falta de comunicação estruturada entre empresas e clientes.

- Proposta clara: ferramenta de régua de relacionamento.

Melhorias Necessárias:

- Justificativa genérica. Seria ideal citar dados do mercado sobre retenção de clientes e impacto de follow-up automatizado.

- Objetivos poderiam ser mais mensuráveis. Ex: "aumentar a taxa de retorno de clientes em X%".

2. STAKEHOLDERS

Pontos Fortes:

- Listagem presente com identificação de funções (clientes, empresas, admin).

Melhorias Necessárias:

- Falta de análise de poder e interesse.

Correções:

- Incluir matriz de stakeholder com papéis e responsabilidades.

- Descrever como cada um impacta no ciclo de vida do sistema.

3. EAP (ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO)

Pontos Fortes:

- Estrutura textual abrangente.

Melhorias Necessárias:

- Ausência de hierarquia visual (WBS).

- Algumas atividades poderiam estar melhor agrupadas.Correções:

- Criar uma EAP visual com divisão por módulo.

- Ex: Front-End > Tela Cadastro, Tela Painel; Back-End > Agendador, Notificador, Banco.

4. MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Ausente.

Correção:

- Incluir diagramas BPMN com os fluxos:

  - Agendamento de envio

  - Resposta do cliente

  - Processamento de retorno

5. REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Pontos Fortes:

- Requisitos claramente separados.

- Linguagem assertiva.

Melhorias Necessárias:

- Requisitos RNF muito genéricos. Ex: "funcionar em todos navegadores" precisa especificar quais browsers e versões.

Correções:

- Reescrever requisitos com critérios verificáveis.

- Associar RFs com estórias e casos de uso.

6. ESTÓRIAS DE USUÁRIOS

Pontos Fortes:

- Abrangem diferentes personas.

Melhorias Necessárias:

- Faltam critérios de aceitação em todas.

- Algumas estórias são genéricas e repetem funcionalidades.

Correções:

- Padronizar com "Como... Quero... Para..." seguido de "Dado que / Quando / Então".

- Excluir estórias redundantes.

7. CASOS DE USO

Pontos Fortes:

- Nomeação adequada (Ex: Criar mensagem, Configurar regra).

Melhorias Necessárias:

- Descrições incompletas. Sem pré-condições ou fluxos de exceção.

Correções:

- Expandir descrições com todos os fluxos.

- Relacionar casos de uso com as telas do sistema.

8. DIAGRAMAS UML

Casos de Uso, Atividades, Sequência, Implantação:

- Referidos, mas não apresentados graficamente.

Correções:

- Incluir os diagramas.

- Validar se refletem os fluxos descritos.

9. ANÁLISE DE CONCORRENTES

Faltante.

Correção:

- Pesquisar ferramentas como RD Station, Mailchimp, etc.

- Fazer benchmarking comparando funcionalidades, UX, preços.

10. DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

Implícitos no texto.

Correções:

- Consolidar: envio por WhatsApp/SMS, painel visual simples, integração com planilha.

- Destacar diferenciais frente aos concorrentes.

Resumo Executivo

O projeto Régua Fácil tem grande potencial de impacto comercial, mas precisa de ajustes importantes:

- Inserção de benchmarking real.

- Inclusão dos diagramas UML e BPMN ausentes.

- Reestruturação das estórias de usuário e detalhamento dos casos de uso.

- Representação visual da EAP.

- Revisão dos requisitos não funcionais para maior especificidade.

Essas melhorias garantirão maior maturidade documental e viabilidade técnica ao projeto.