# Regua Fácil Gerenciamento de Qualidade e Riscos

Produzir a planilha de cenários de teste para o caso de uso principal (funcionalidade core) do sistema.

| I D | Cenário de Teste | Responsaveis | Ações | Saída Esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT01 | Agendamento com dados válidos | Usuario, Serviço, Barbearia, Barbeiro, Data e Horário | Preencher e confirmar | Mensagem de sucesso e registro criado |
| CT02 | Agendamento com horário já ocupado | Usuario, Serviço, Barbearia, Barbeiro, Data e Horário | Esconder Horario, ocupado | null |
| CT03 | Cancelar Agendamento | Usuario, Barbeiro, Agendamento | Deletar, Liberar Horario | Mensagem: “Agendamento Cancelado” |
| CT04 | Agendamento Concluido | Usuario, Barbeiro, Agendamento | Atualizar, para Concluido, Mostrar resultados na dashboard | Mensagem de Sucesso: “Agendamento Concluido” |
| CT05 | Não Compareceu | Usuario, Barbeiro, Agendamento | Atualizar, para Não Compareceu | Mensagem de Sucesso: “Agendamento Concluido” |

# Planejar como os testes unitários e integrados deverão ser executados em cada sprint.

# Sprint 1 – Foco em Planejamento e Início do Desenvolvimento

## Atividades relevantes:

- Reuniões com usuários
- Documentação de RF/RNF
- Arquitetura do sistema
- Cadastro/Login
- Catálogo de Barbearias

## Planejamento de testes:

- Testes Unitários

- Início da configuração do ambiente de testes (ex: PHP).

- Testar funções básicas dos módulos de Cadastro/Login e Catálogo de Barbearias.

- Escrever testes automatizados para validações de entrada e autenticação.

- Testes Integrados

- Simular fluxo de cadastro e login com banco de dados (sem integração com outros módulos ainda).

- Verificar comunicação entre frontend e backend para o cadastro.

# Sprint 2 – Expansão de Funcionalidades

## Atividades relevantes:

- Sistema de Agendamento
- Perfil do Usuário
- Mapeamento do Barbeiro
- Notificações
- Painel de Gerenciamento

## Planejamento de testes:

- Testes Unitários

- Cobertura das funções internas do sistema de agendamento e perfil do usuário.

- Testes para regras de negócio do mapeamento e notificações.

- Validação dos componentes do painel de gerenciamento.

- Testes Integrados

- Testar o fluxo completo: Cadastro → Login → Agendamento → Notificação.

- Integração entre API de mapas e sistema (Mapeamento do barbeiro).

- Verificar envio de notificações via Firebase.

## Matriz SWOT

Descrição da Matriz SWOT – Régua Fácil

A matriz SWOT do projeto Régua Fácil analisa os principais pontos internos (forças e fraquezas) e externos (oportunidades e ameaças) que afetam o desenvolvimento e sucesso do sistema. A seguir, os quadrantes estão organizados com base na imagem:

FORÇAS (Strengths)

Pontos fortes internos do projeto:

Equipe capacitada para manutenção e testes.

➜ A equipe técnica possui conhecimento e prática, facilitando a identificação e correção de falhas.

Rapidez na correção de erros e evolução do sistema.

➜ A capacidade de resposta rápida favorece melhorias contínuas e redução de falhas críticas.

FRAQUEZAS (Weaknesses)

Pontos fracos internos que limitam o desempenho:

Dependência de internet para utilizar. (Risco Médio)

➜ O sistema exige conexão estável, o que pode limitar seu uso em regiões com internet instável.

Equipe de desenvolvimento reduzida. (Risco Baixo)

➜ Poucos desenvolvedores disponíveis para manter ou expandir o sistema rapidamente.

OPORTUNIDADES (Opportunities)

Fatores externos positivos que o projeto pode aproveitar:

Maior adesão de clientes com novas tecnologias.

➜ A digitalização crescente facilita a aceitação de soluções como o Régua Fácil.

Popularização de apps de agendamento online.

➜ O aumento do uso de aplicativos por prestadores de serviço pode expandir a base de usuários.

AMEAÇAS (Threats)

Fatores externos que oferecem risco ao projeto:

Baixa segurança no banco de dados. (Risco Alto)

➜ Riscos de vazamento de dados podem comprometer a confiabilidade da aplicação.

Dependência total de agentes externos (barbearias). (Risco Médio)

➜ Caso as barbearias parceiras abandonem a plataforma, o sistema perde sua principal função.